Информационно-аналитическая справка

О строительстве и развитии амбулаторно-поликлинических учреждений, их материально-технической базы. Об открытии кабинетов врача общей практики на территории Иркутской области.

Капитальный ремонт и строительство объектов здравоохранения

Финансирование, выделенное на капитальный ремонт объектов здравоохранения и проектные работы составляет 448 888,5 тыс. рублей (38 медицинских организаций), в том числе по состоянию на 01.07.2017 года:

1. Заключены или заключаются контракты на сумму 252 596,81 тыс. рублей (56,3 % от предусмотренного финансирования);

2. Определена дата проведения аукциона – заявки размещены на сайте Госзакупок на сумму 131 164,0 тыс. рублей (29,2 %);

3. Находятся на рассмотрении - заявки размещены в программе АЦК Госзаказ на сумму 30 938,51 тыс. рублей (6,9 %);

4. Заявки не размещены в программе АЦК Госзаказ на сумму 34 189,18 тыс. рублей (7,6 %) (дополнительное финансирование и экономия от проведенных аукционов).

В 2017 году мероприятия по подпрограмме «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения на 2014-2016 гг.» в рамках исполнения государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения на 2011-2018 гг.» (далее – программа) реализуются в 3-х медицинских организациях:

- ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой медицинской помощи» (замена лифта);

- ГБУЗ Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница (замена лифта);

- ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника» (приобретение и установка средств информационной доступности, кнопки вызова помощников, поручней, тактильных предупреждающих знаков на входных группах, в коридорах и санитарных комнатах).

Всего на мероприятия запланировано 2 758,7 тыс. руб., в том числе:

- 1 111,5 тыс. руб. (40%) средства областного бюджета,

- 1 647,2 тыс. руб. (60%) средства федерального бюджета.

На 1 июля 2017 года участниками программы проведены конкурсные процедуры, проводятся работы.

Закупка медицинского оборудования

Подготовлены изменения в методические рекомендации по организации обеспечения медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, медицинскими изделиями, утвержденные распоряжением министерства здравоохранения Иркутской области от 26 января 2017 года № 116-мр. в редакции от 25 апреля 2017 года № 1101-мр «О внесении изменений в распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области от 26 января 2017 года № 116-мр».

На основании обращений медицинских организаций проводились мероприятия по перераспределению недостаточно используемого медицинского оборудования в другие медицинские организации.

Во 2 квартале 2017 года перераспределена 51 единица медицинского оборудования.

Так во 2 квартале 2017 дано согласие на списание 55 единиц медицинского оборудования. Во 2 квартале 2017 года проведены 4 плановых проверки, в рамках осуществления ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в подведомственных министерству медицинских организациях.

В ходе проверок в обязательном порядке проводились проверки использования медицинского оборудования, по результатам проверок выданы предписания.

В рамках реализации мероприятий постановления Правительства РФ   № 332 по приобретению медицинского оборудования для медицинских организаций Иркутской области на 3 квартал 2017 года было принято и рассмотрено 46 заявок медицинских организации Иркутской области на сумму 355 142 795,67руб. на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, приобретению медицинского оборудования и проведению ремонта.

Включены в план мероприятий на 3 квартала 2017 года заявки 4 медицинских организаций на общую сумму 50 175 225,76 руб. Для включения в План мероприятий на 3 квартал 2017 года по ремонту медицинского оборудования заявок полностью соответствующих установленным требованиям не представлено. Кроме того, проводилась работа по согласованию в программе АЦК «ГосЗаказ» заявок подведомственных учреждений здравоохранения на закупку медицинского оборудования, расходных материалов, услуг по техническому обслуживанию медицинской техники, услуг по поверке медицинского оборудования.

Приоритетные задачи министерства на 3-й квартал 2017 года:

1. Совершенствование механизмов эффективного использования медицинских изделий.

2. Совершенствование критериев отбора медицинских организаций, планирующих приобретение и ремонт медицинского оборудования в рамках реализации постановления Правительства РФ № 332

3. Осуществление комплекса мероприятий по подготовке плана мероприятий на 4 квартал 2017 года в рамках постановления Правительства РФ № 332.

По данным Министерства здравоохранения Иркутской области